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VERSLAG BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK EN CC ZOETEGEM
24 april 2024
Aanwezig: Karel Van Poucke (cultuurcoördinator), Sarah Vanroye (bibliothecaris), Johan Gezels, Lieselotte De Roover (schepen), Katrien Coessens, Katlien Cousy, Veerle De Smet, Andy De Staercke, Jo De Turck, Jan Fiers, Johan Gezels, Ann Seghers, Pieter Van Wambeke, Maarten Vos

Verontschuldigd: Robbie De Clercq, Hendrik Geeraerts, Maarten Vansintjan, Andy Dhondt, Robert Gijsels, Peter Verplancken

Afwezig: Luc De Both, Nele De Rouck, Guido De Vos, Frederik Deputter, Ilse Lateur, Ewoud Hacke, Louie Van Rijsselberghe


Agenda CC:
· Voorstelling programma 24-25: advies
· Karel stelt het programma voor via de excel die ook op voorhand meegegeven is via mail
· Positief advies voor het programma met bijhorende budgetten
· Stavaza ACCU nieuwbouw
· Vergunning is ingediend, afwachten wat advies is vanuit Provincie Oost-Vlaanderen
· Mee te nemen naar nieuwe zaal: installatie systeem doven en slechthorenden / slechtzienden
· Accu: formulering advies nieuwbouw aan CBS > gelieve max. 3 vragen te formuleren voor het CBS ter voorbereiding van deze vergadering (zie verslag vorige vergadering) 
· Geen verdere vragen gezien de huidige stavaza

Agenda bib:
· Stavaza personeel
· Vervanging Eddy: de personeelsdienst is ermee bezig. Hopelijk kan de nieuwe werkkracht deze zomer beginnen
· De focus ligt op binnen de bib momenteel op de verhuis, maar naar toekomst toe wel idee om bepaalde collecties uit te wisselen en tentoon te stellen in de bib. Wisselwerking tussen bepaalde diensten, bvb centrum voor streekgeschiedenis, wisselende expo’s
· Ook geluisterd bij erfgoedbibliotheken en hulp van FARO
· Stavaza werken kasteel 
· Oplevering voor het bouwverlof, bedoeling is nog steeds om in september te verhuizen
· Vloeren zijn geschuurd en geolied, eens de technieken klaar zijn en de slijpwerken klaar zijn in de muren kunnen de schilderwerken beginnen
· Stavaza verhuis en heropening
· September streefdoel
· Bestek is uitgeschreven
· Termijn: twee weken verhuis (maar de sluitingsperiode zal sowieso langer zijn: zeker een week voór de verhuis en 1 à 2 weken na de verhuis om alles in orde te maken)
· Weekend 5 oktober streefdoel opening met feestelijk weekend
· Extra werken hebben wel voor wat uitstel gezorgd, zoals, de isolatie van het dak, elektriciteitswerken voor nieuwe deuren en verlichting, aanpassingen voor brandveiligheid, verlichting etc.
· Geen asfaltstrook achteraan, mag niet erfgoedkundig (jammere zaak voor de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers)
· Agendabeheer van de zalen (boekenzolder en ridderzaal) naar de toekomst toe, na verhuis om verenigingen een plek te geven
· Uitleenbalie zal centraal zijn met twee mensen
 
· Boekbezoek, cf. powerpoint, Sarah licht toe
· Project samen lezen is vanuit Avansa, bestaat ernaast
· Subsidie is bedoeld voor volwassenen
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Volgend overleg: 16 oktober 2024 om 20u (in het kasteel)
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